# Respuesta Técnica · Decisiones D1, D2 y D3

Para: Wilson Herrera · poblacion@onic.org.co

De: Ingeniería ONIC — César

Fecha: 19 de mayo de 2026

Ref: SMT-ONIC · Módulo Capacidades Diversas · Decisiones previas al go-live

Hola Wilson, revisamos el repositorio, la documentación de handoff y el servidor de producción actual. A continuación las respuestas a las tres decisiones pendientes (D1, D2, D3) y una nota técnica de integración importante.

# D1 · Dónde se hostea — RESUELTO ✓

El módulo SMT-ONIC Capacidades Diversas se desplegará en la misma VPS de Digital Ocean que ya está en producción (smt-onic.com, Ubuntu 22.04 LTS, IP 159.203.91.47). No se provisiona infraestructura nueva.

URL del módulo:

https://discapacidad.smt-onic.com

Recursos disponibles confirmados en el servidor:

| Recurso | Disponible | SMT-ONIC requiere | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| RAM | 5.3 GB libres | ~1.5 GB (DB + API) | ✅ Holgado |
| Disco | 182 GB libres | ~1 GB (corpus + static) | ✅ Holgado |
| Docker Compose v2 | v2.24.5 instalado | v2 requerido | ✅ OK |
| Puerto 5450 (Postgres SMT) | Libre | Base de datos SMT-ONIC | ✅ Disponible |
| Puerto 8095 (API SMT) | Libre | FastAPI SMT-ONIC | ✅ Disponible |

El módulo correrá como un stack Docker independiente (docker-compose propio) junto a GeoNode y QField Observatorio, que ya operan en el mismo servidor. El nginx contenedorizado existente (nginx4geonode) ya maneja TLS para geovisor.smt-onic.com — le agregaremos un bloque de configuración para el nuevo subdominio siguiendo el mismo patrón.

⚠ Nota técnica importante: tu script deploy_servidor_onic.sh en la sección §4 asume nginx instalado directamente en el host del servidor (sudo cp infra/nginx.smt-onic.conf /etc/nginx/sites-available/...). En esta VPS nginx corre dentro de un contenedor Docker. Ese bloque del script no se puede correr tal cual. Lo adaptamos nosotros durante el despliegue — no es bloqueante para ti ni requiere cambios en el repo.

# D2 · Custodia de secretos — CONFIRMADO ✓

Ingeniería ONIC asume la custodia exclusiva de todos los secretos de producción. Se seguirá el mismo patrón que ya existe en el servidor para GeoNode.

Procedimiento:

Se crea /home/smt/smt-onic/.env.prod con permisos 600 (solo lectura root), siguiendo el patrón de /home/smt/geonode/.env.

DB_PASSWORD generado con:  openssl rand -hex 24

JWT_SECRET generado con:  openssl rand -hex 32

Ambos valores se guardan en el gestor de contraseñas organizacional de ONIC con rotación cada 90 días.

Custodia exclusiva: equipo de ingeniería ONIC. Ni Wilson ni Etnic Consulting tendrán acceso a los secretos de producción.

El corpus de datos (bd_consolidada.tar.gz), el SHA256 de verificación y el archivo backend/.seed_credentials.txt serán recibidos por el canal seguro acordado (Drive/SFTP). Confirma por cuál canal nos los envías.

# D3 · Alertas en producción — DEFINIDO ✓

La VPS no tiene alerting centralizado actualmente. Para v1 implementamos la siguiente configuración mínima, sin costo adicional:

| Herramienta | Qué monitorea | Notificación | Costo |
| --- | --- | --- | --- |
| UptimeRobot (free tier) | https://discapacidad.smt-onic.com/api/v1/health · cada 5 min | Email oncall ONIC | Gratis |
| Digital Ocean Monitoring | CPU >80% · RAM >90% · Disco >85% | Email + panel DO | Incluido en Droplet |
| Docker logs estructurados | Errores 5xx · fallos de contenedor | Manual · docker compose logs | Gratis |

Sentry / Datadog / PagerDuty quedan diferidos a v1.5, tal como indicaste en la documentación. Necesitamos que ONIC designe el canal de notificación (email de oncall o canal Teams/Slack existente).

# Flujo de deploy adaptado para este servidor

El deploy seguirá el script de Wilson con una adaptación en el paso de nginx (§4). Los pasos concretos en el Droplet serán:

1. Clonar el repositorio

git clone -b restore/v2-styling
  https://github.com/Etnic-Consulting/discapacidad.git
  /home/smt/smt-onic

2. Configurar secretos

cp .env.prod.example .env.prod
# Rellenar DB_PASSWORD, JWT_SECRET, CORS_ORIGINS

3. Ejecutar deploy

./infra/deploy_servidor_onic.sh
# (adaptado — omite bloque §4 nginx host)

4. Agregar subdominio al nginx contenedorizado

# Inyectar config discapacidad.smt-onic.com
# en nginx4geonode/sites-enabled/

5. Emitir certificado TLS

# Extender cert existente para discapacidad.smt-onic.com
# via letsencrypt4geonode

6. Validar smoke tests

./infra/smoke_tests.sh https://discapacidad.smt-onic.com
# Esperar 7/7 PASS

7. Activar cron de backup

# /etc/cron.d/smt-onic-backup · 03:00 hora Bogotá

# Pendientes para arrancar

| Acción | Responsable | Bloqueante |
| --- | --- | --- |
| DNS: discapacidad.smt-onic.com → 159.203.91.47 | ONIC (panel Digital Ocean) | ✅ Sí |
| Enviar bd_consolidada.tar.gz + SHA256 + seed_credentials.txt | Wilson (canal seguro) | ✅ Sí |
| Confirmar canal de alertas (email/Teams) | ONIC | No (post go-live) |
| Agendar sesión handoff 90 min | Wilson + ONIC | No (post deploy) |

## Observación de seguridad (fuera del scope SMT-ONIC)

⚠ Al revisar la VPS encontramos que db4geonode (PostgreSQL de GeoNode) expone el puerto 5666 públicamente (0.0.0.0:5666). Recomendamos restringirlo a 127.0.0.1:5666 en el docker-compose.yml de GeoNode para reducir la superficie de ataque. Lo gestionamos en una tarea separada, no bloquea el deploy del módulo SMT-ONIC.

Ingeniería ONIC — César
ing.revelo@gmail.com
19 de mayo de 2026